Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2023. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

| Aktivnosti | Proračun 2023.- Preraspodjela (€) | Izvršenje (€) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja led rasvjete | 57.018,83 | 57.018,83 |
| Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 4.237,57 |
| Izgradnja vodovodne mreže | 1.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira | 118.213,78 | 85.355,36 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici M. Cerna | 988.057,14 | 985.220,25 |
| Izgradnja kolnika u Vukovarskoj ulici | 210.000,00 | 202.225,26 |
| Sanacija pješačkih staza na groblju u Cerni | 71.229,46 | 73.165,94 |
| Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 50.434,66 | 850,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici M. Tišljara u Cerni | 141.300,00 | 141.269,10 |
| Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima | 50.880,62 | 50.880,62 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 9.500,00 | 0,00 |
| Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma | 6.000,00 | 5.981,75 |
| Sigurnost u prometu | 14.250,00 | 6.562,50 |
| Sanacija krovišta na zgradi ribičkog doma | 22.240,00 | 22.233,16 |
| Rekonstrukcija odvojka u ulici M. Cerna | 27.500,00 | 27.261,68 |
| Izgradnja nogostupa i platoa u ulici K. Tomislava u Cerni | 35.000,00 | 34.540,94 |
| UKUPNO: | 1.807.624,49 | 1.696.802,96 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2023. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja led rasvjete | 57.018,83 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja kanalizacije | 4.237,57 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Izgradnja vodovodne mreže | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Izgradnja kolnika u Vukovarskoj ulici | 202.225,26 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima | 50.880,62 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Sigurnost u prometu | 6.562,50 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Izgradnja nogostupa i platoa u ulici K. Tomislava u Cerni | 34.540,94 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 355.465,72 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira | 85.355,36 | 52 Pomoći 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Rekonstrukcija kolnika u ulici Mala Cerna | 985.220,25 | 52 Pomoći 82 Namjenski primici od zaduženja | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Sanacija pješačkih staza na groblju u Cerni | 73.165,94 | 41 Komunalna djelatnost 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 850,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija kolnika u ulici Miroslava Tišljara | 141.269,10 | 41 Komunalna djelatnost 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 0,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 5.981,75 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija krovišta na zgradi Ribičkog doma | 22.233,16 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 9. | Rekonstrukcija odvojka u ulici Mala Cerna | 27.261,68 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 1.341.337,24 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2023. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno godišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.696.802,96 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.696.802,96 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 249.834,84 |
| Pomoći | 854.370,15 |
| Namjenski primici od zaduženja | 457.165,91 |
| Komunalna djelatnost | 135.432,06 |
| UKUPNO | 1.696.802,96 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  361-04/22-01/6

URBROJ: 2196-11-01-24-3

Cerna, 21. svibnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek