[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

 
IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2023. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2023. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

	Aktivnosti
	Proračun 2023.- Preraspodjela (€)
	Izvršenje (€)

	Izgradnja led rasvjete
	57.018,83
	57.018,83

	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	4.237,57

	Izgradnja vodovodne mreže
	1.000,00
	0,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira
	118.213,78
	85.355,36

	Rekonstrukcija kolnika u ulici M. Cerna
	988.057,14
	985.220,25

	Izgradnja kolnika u Vukovarskoj ulici
	210.000,00
	202.225,26

	Sanacija pješačkih staza na groblju u Cerni
	71.229,46
	73.165,94

	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	50.434,66
	850,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici M. Tišljara u Cerni
	141.300,00
	141.269,10

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima
	50.880,62
	50.880,62

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	9.500,00
	0,00

	Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma
	6.000,00
	5.981,75

	Sigurnost u prometu
	14.250,00
	6.562,50

	Sanacija krovišta na zgradi ribičkog doma
	22.240,00
	22.233,16

	Rekonstrukcija odvojka u ulici M. Cerna
	27.500,00
	27.261,68

	Izgradnja nogostupa i platoa u ulici K. Tomislava u Cerni 
	35.000,00
	34.540,94

	UKUPNO:
	1.807.624,49
	1.696.802,96




II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2023. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
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R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Izgradnja led rasvjete
	57.018,83
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja kanalizacije
	4.237,57
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Izgradnja vodovodne mreže
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Izgradnja kolnika u Vukovarskoj ulici
	202.225,26
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima
	50.880,62
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Sigurnost u prometu
	6.562,50
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Izgradnja nogostupa i platoa u ulici K. Tomislava u Cerni
	34.540,94
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	355.465,72
	
















2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	
Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira
	85.355,36
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici Mala Cerna
	985.220,25
	52 Pomoći
82 Namjenski primici od zaduženja
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Sanacija pješačkih staza na groblju u Cerni
	73.165,94
	41 Komunalna djelatnost
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	850,00
	41 Komunalna djelatnost

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici Miroslava Tišljara
	141.269,10
	41 Komunalna djelatnost
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	0,00
	11 Opći prihodi i primici 
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	5.981,75
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija krovišta na zgradi Ribičkog doma
	22.233,16
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	9.
	Rekonstrukcija odvojka u ulici Mala Cerna
	27.261,68
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	1.341.337,24 €











2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2023. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale. 

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno godišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.696.802,96 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.696.802,96 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 

	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	249.834,84

	Pomoći
	854.370,15

	Namjenski primici od zaduženja
	457.165,91

	Komunalna djelatnost
	135.432,06

	UKUPNO
	1.696.802,96 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

[bookmark: _Hlk168488259]KLASA:  361-04/22-01/6
URBROJ: 2196-11-01-24-3			
Cerna, 21. svibnja 2024.


                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                          Josip Štorek 


























