Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 44. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

| Aktivnosti | Proračun 2024.- V. rebalans (€) | Izvršenje (€) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira | 36.205,36 | 36.205,36 |
| Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 53.089,12 | 50.978,86 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 18.732,40 | 18.732,40 |
| Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma | 9.000,00 | 8.462,50 |
| Sigurnost u prometu | 20.000,00 | 15.966,25 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II.dio | 120.000,00 | 77.661,71 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 13.375,00 | 13.375,00 |
| Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera | 72.719,86 | 72.719,86 |
| Izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni | 67.515,84 | 67.515,84 |
| Zacjevljenje oborinskog kanala | 18.000,00 | 17.331,51 |
| Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. | 45.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata | 5.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 493.637,58 | 378.949,29 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacije | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja vodovodne mreže | 0,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Sigurnost u prometu | 15.966,25 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni | 67.515,84 | 11 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata | 0,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 18.732,40 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 102.214,49 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira | 36.205,36 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 50.978,86 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 8.462,50 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio | 77.661,71 | 11 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 13.375,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera | 72.719,86 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Zacjevljenje oborinskog kanala | 17.331,51 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. | 0,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 276.734,80 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno godišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 378.949,29 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 378.949,29 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 239.595,43 |
| Pomoći | 88.375,00 |
| Komunalna djelatnost | 50.978,86 |
| UKUPNO | 378.949,29 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  361-04/23-01/4

URBROJ: 2196-11-01-25-7

Cerna, 25. ožujka 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek