[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 44. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

 
IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

	Aktivnosti
	Proračun 2024.- V. rebalans (€)
	Izvršenje (€)

	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	0,00

	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00
	0,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira
	36.205,36
	36.205,36

	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	53.089,12
	50.978,86

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	18.732,40
	18.732,40

	Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma
	9.000,00
	8.462,50

	Sigurnost u prometu
	20.000,00
	15.966,25

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II.dio
	120.000,00
	77.661,71

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	13.375,00
	13.375,00

	Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera 
	72.719,86
	72.719,86

	Izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni
	67.515,84
	67.515,84

	Zacjevljenje oborinskog kanala
	18.000,00
	17.331,51

	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. 
	45.000,00
	0,00

	Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata
	5.000,00
	0,00

	UKUPNO:
	493.637,58
	378.949,29




II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
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R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Izgradnja kanalizacije
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja vodovodne mreže
	0,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Sigurnost u prometu
	15.966,25
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni
	67.515,84
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata
	0,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	18.732,40
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	102.214,49
	



















2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	
Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira
	36.205,36
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	50.978,86
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	8.462,50
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio
	77.661,71
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	13.375,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera
	72.719,86
	11 Opći prihodi i primici 
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Zacjevljenje oborinskog kanala
	17.331,51
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. 
	0,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	276.734,80 






2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale. 





III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno godišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 378.949,29 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 378.949,29 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 

	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	239.595,43

	Pomoći
	88.375,00

	Komunalna djelatnost
	50.978,86

	UKUPNO
	378.949,29 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

[bookmark: _Hlk168488259]KLASA:  361-04/23-01/4
URBROJ: 2196-11-01-25-7			
Cerna, 25. ožujka 2025.


                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                          Josip Štorek 


























