[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 44. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

 
IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA
IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2025. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2025. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

	R.br.
	Aktivnosti
	Proračun 2025.- IV. rebalans (€)
	Izvršenje (€)

	1.
	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	1.000,00
	0,00

	2.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	23.057,94
	23.057,94

	3.
	Sigurnost u prometu
	85.380,29
	85.380,29

	4.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II.dio
	99.891,11
	99.891,11

	5.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	605.000,00
	534.738,41

	6.
	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1
	82.779,78
	82.779,78

	7.
	Izgradnja pješačke staze u ulici J. Kozarca u Šiškovcima
	36.273,88
	36.273,88

	8.
	Renovacija prostorija Općine
	13.878,61
	13.878,61

	9.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. 
	75.239,39
	75.239,39

	10.
	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcima
	14.073,81
	14.073,81

	11.
	Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima
	97.540,45
	97.540,45

	12.
	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11.424,00

	13.
	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna
	11.312,50
	11.312,50

	14.
	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna
	56.351,25
	56.351,25

	15.
	Uređenje parka „Delta“
	17.247,71
	17.247,71

	16.
	Uređenje parka „5. gardijske brigade Sokolovi“
	12.221,25
	12.221,25

	
	UKUPNO:
	1.242.671,97
	1.171.410,38





II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	[bookmark: _Hlk168480494]
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1
	82.779,78
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja pješačke staze u ulici J. Kozarca u Šiškovcima
	36.273,88
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcima
	14.073,81
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima
	97.540,45
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna
	11.312,50
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	23.057,94
	49 Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Sigurnost u prometu
	85.380,29
	41 Komunalna djelatnost
49 Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	350.418,65
	




2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	
Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna
	56.351,25
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Renovacija prostorija Općine
	13.878,61
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio
	99.891,11
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	534.738,41
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Uređenje parka „Delta“
	17.247,71
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Uređenje parka „5. gardijske brigade Sokolovi“
	12.221,25
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. 
	75.239,39
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	820.991,73




2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale. 







III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno godišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.171.410,38 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.171.410,38 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 

	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	271.589,58

	Pomoći
	688.190,76

	Komunalna djelatnost
	173.769,60

	Raspoloživa sredstva
	37.860,44

	UKUPNO
	1.171.410,38 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

[bookmark: _Hlk168488259]KLASA:  400-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-01-26-70	
Cerna, 15. svibnja 2026.


                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                          Josip Štorek 











