Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:


IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA  
 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA  2023. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Utvrđuje se ukupni iznos  sredstava utrošen za godišnje izvršenje ovog Programa u visini od 183.965,51  €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Utvrđuje se Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

	R. br.
	Naziv operacije
	III. Izmjene i dopune €
	Izvršenje €
	Izvor financiranja

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	30.000,00
	32.157,26
	41 Komunalna djelatnost

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	19.908,42
	24.803,35
	41 Komunalna djelatnost

	3.
	Održavanja javnih površina
	62.500,00
	62.503,73
	41 Komunalna djelatnost

	4.
	Održavanja groblja
	3.000,00

	1.785,00
	41 Komunalna djelatnost

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	66.361,40
	47.579,49 
	41 Komunalna djelatnost

	6.
	Revitalizacija javnih površina – Javni rad
	18.360,00
	15.136,68
	52 Pomoći

	
	UKUPNO:
	200.129,82
	183.965,51
	


			
1.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje asfaltnih ulica
	32.157,26

	Ukupno:
	32.157,26



2. Održavanje javne rasvjete
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje javne rasvjete
	24.803,35

	Ukupno:
	24.803,35







3.  Održavanje javnih površina
	Naziv operacije
	Iznos €

	Košenje i održavanje parkova, kanala i ulica
	49.489,62

	Gorivo
	13.014,11

	Ukupno:
	62.503,73



4.   Održavanje groblja
	Naziv operacije
	Iznos €

	Košenje i održavanje groblja
	1.460,00

	Iskop grobnog mjesta
	325,00

	Ukupno:
	1.785,00



5.   Održavanje poljskih puteva
	Naziv operacije
	Iznos €

	Nasipavanje poljskih puteva
	10.142,08

	Usluga drobljenja kamenog agregata
	37.437,41

	Ukupno:
	47.579,49



6. Revitalizacija javnih površina- javni rad
	Naziv operacije
	Iznos €

	Plaće
	13.278,69

	Doprinosi
	1.497,99

	Naknade za prijevoz
	360,00

	                                                               Ukupno:
	15.136,68




III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	IZVRŠENJE U 2023.G.

	Komunalna djelatnost
	168.828,83

	Pomoći
	15.136,68

	UKUPNI PRIHODI
	183.965,51



IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.
                                                                                                             

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA:  363-04/22-01/8
URBROJ: 2196-11-01-24-3		      
Cerna, 21. svibnja 2024.		       
       	

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                       Josip Štorek












   
