Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA  2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Utvrđuje se ukupni iznos  sredstava utrošen za godišnje izvršenje ovog Programa u visini od 197.125,18  €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Utvrđuje se Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

| R. br. | Naziv operacije | Proračun 2024. – V. rebalans (€) | Izvršenje € | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanja nerazvrstanih cesta | 45.000,00 | 42.548,62 | 41 Komunalna djelatnost |
| 2. | Održavanja javne rasvjete | 40.000,00 | 37.459,30 | 41 Komunalna djelatnost 73 Naknada od osiguranja |
| 3. | Održavanja javnih površina | 77.000,00 | 78.616,18 | 41 Komunalna djelatnost |
| 4. | Održavanja groblja | 11.000,00 | 8.800,00 | 41 Komunalna djelatnost |
| 5. | Održavanje poljskih puteva | 66.570,43 | 17.783,25 | 41 Komunalna djelatnost |
| 6. | Revitalizacija javnih površina – Javni rad | 11.917,83 | 11.917,83 | 52 Pomoći |
|  | UKUPNO: | 251.488,26 | 197.125,18 |  |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Održavanje asfaltnih ulica | 42.548,62 |
| Ukupno: | 42.548,62 |

- Održavanje javne rasvjete

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 37.459,30 |
| Ukupno: | 37.459,30 |

- Održavanje javnih površina

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Košenje i održavanje parkova, kanala i ulica | 63.524,36 |
| Gorivo | 15.091,82 |
| Ukupno: | 78.616,18 |

4.   Održavanje groblja

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Košenje i održavanje groblja | 8.500,00 |
| Iskop grobnog mjesta | 300,00 |
| Ukupno: | 8.800,00 |

5.   Održavanje poljskih puteva

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Nasipavanje poljskih puteva | 10.031,25 |
| Usluga drobljenja kamenog agregata | 3.750,00 |
| Ostale komunalne usluge | 4.002,00 |
| Ukupno: | 17.783,25 |

6. Revitalizacija javnih površina- javni rad

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Plaće | 10.023,89 |
| Doprinosi | 1.653,94 |
| Naknade za prijevoz | 240,00 |
| Ukupno: | 11.917,83 |

III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

| PRIHODI | IZVRŠENJE U 2024.G. |
| --- | --- |
| Komunalna djelatnost | 181.398,67 |
| Naknada od osiguranja | 3.808,68 |
| Pomoći | 11.917,83 |
| UKUPNI PRIHODI | 197.125,18 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-04/23-01/7

URBROJ: 2196-11-01-25-7

Cerna, 25. ožujka 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek