Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:


IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA  
 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA  2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Utvrđuje se ukupni iznos  sredstava utrošen za godišnje izvršenje ovog Programa u visini od 197.125,18  €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Utvrđuje se Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

	R. br.
	Naziv operacije
	Proračun 2024. – V. rebalans (€)
	Izvršenje €
	Izvor financiranja

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	45.000,00
	42.548,62
	41 Komunalna djelatnost

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	40.000,00
	37.459,30
	41 Komunalna djelatnost
73 Naknada od osiguranja

	3.
	Održavanja javnih površina
	77.000,00
	78.616,18
	41 Komunalna djelatnost

	4.
	Održavanja groblja
	11.000,00

	8.800,00
	41 Komunalna djelatnost

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	66.570,43
	17.783,25 
	41 Komunalna djelatnost

	6.
	Revitalizacija javnih površina – Javni rad
	11.917,83
	11.917,83
	52 Pomoći

	
	UKUPNO:
	251.488,26
	197.125,18
	


			
1.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje asfaltnih ulica
	42.548,62

	Ukupno:
	42.548,62



2. Održavanje javne rasvjete
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje javne rasvjete
	37.459,30

	Ukupno:
	37.459,30




3.  Održavanje javnih površina
	Naziv operacije
	Iznos €

	Košenje i održavanje parkova, kanala i ulica
	63.524,36

	Gorivo
	15.091,82

	Ukupno:
	78.616,18



4.   Održavanje groblja
	Naziv operacije
	Iznos €

	Košenje i održavanje groblja
	8.500,00

	Iskop grobnog mjesta
	300,00

	Ukupno:
	8.800,00



5.   Održavanje poljskih puteva
	Naziv operacije
	Iznos €

	Nasipavanje poljskih puteva
	10.031,25

	Usluga drobljenja kamenog agregata
	3.750,00

	Ostale komunalne usluge
	4.002,00

	Ukupno:
	17.783,25



6. Revitalizacija javnih površina- javni rad
	Naziv operacije
	Iznos €

	Plaće
	10.023,89

	Doprinosi
	1.653,94

	Naknade za prijevoz
	240,00

	                                                               Ukupno:
	11.917,83



III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	IZVRŠENJE U 2024.G.

	Komunalna djelatnost
	181.398,67

	Naknada od osiguranja
	3.808,68

	Pomoći
	11.917,83

	UKUPNI PRIHODI
	197.125,18



IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.
                                                                                                             
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA:  363-04/23-01/7
URBROJ: 2196-11-01-25-7		      
Cerna, 25. ožujka 2025.		       
       	

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                       Josip Štorek












   
