Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:


IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA  
 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2025. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuju se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Za izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. utrošen je iznos od 348.659,50 €. 

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Ovaj Program obuhvaća:
1. održavanje nerazvrstanih cesta predstavlja mjere koje se provode tijekom cijele godine, a odnose se na održavanje tehničke i prometne ispravnosti, poboljšanje i saniranje rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja prometnih znakova i signalizacije, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, čišćenje snijega
2. održavanje javnih površina podrazumijeva košnju parkova, kanala i ostalih površina koji su u vlasništvu Općine Cerna, sakupljanje otpada s javnih površina kao i zamjena i čišćenje košara za otpad, održavanje drveća (orezivanje i sanacija granja), sadnja i održavanje cvijeća 
3. održavanje groblja  obuhvaća održavanje grobnih objekata- mrtvačnice na groblju u Cerni i Šiškovcima, uklanjanje otpada, uređenje okoliša – košnja travnjaka i drugih zelenih površina, te iskop grobnih mjesta 
4. održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).
5. održavanje poljskih puteva obuhvaća troškove poravnanja površina i nasipanja kamenom istih













Članak 4.
U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godini planirano održavanje komunalne infrastrukture građenje izvršilo se u sljedećim iznosima:

	R. br.
	Naziv operacije
	Proračun 2025. – IV. rebalans (€)
	Izvršenje €
	Izvor financiranja

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	80.000,00
	55.929,90
	41 Komunalna djelatnost

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	20.000,00
	17.301,41
	41 Komunalna djelatnost

	3.
	Održavanja javnih površina
	56.431,25
	49.979,42
	41 Komunalna djelatnost

	4.
	Održavanja groblja
	7.000,00

	4.901,31
	41 Komunalna djelatnost

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	193.029,38
	191.981,94 
	41 Komunalna djelatnost
11 Opći prihodi i primici

	6.
	Revitalizacija javnih površina – Javni rad
	28.565,52
	28.565,52
	52 Pomoći

	
	UKUPNO:
	385.026,15
	348.659,50
	




Članak 5.
Opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i izvršenje pojedinih troškova po djelatnostima prikazani su u tabeli u nastavku: 


	
STAVKE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

	1.
	A100111- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                                     

	
	
	
	
	Izvršenje (€)

	1.1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta:
· krpanje i sanacija rupa na asfaltnim kolnicima
· sanacija rubnjaka 
· na području Općine Cerna se nalazi 17 597 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta čije se održavanje planira sukladno ukazanim potrebama tijekom godine
	
	
	53.518,37




	1.2.
	Popravak i izgradnja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije 
prema potrebama
	
	
	2.411,53 €

	1.3.
	Zimska služba- čišćenje snijega
prema sezonskim potrebama
	
	
	0,00 €

	1.4.
	Hitni popravci i intervencije
prema potrebama 
	
	
	0,00 €

	UKUPNO: 
	55.929,90 €

	2.
	A100112- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                           
	

	2.1.

	· održavanje uređaja javne rasvjete 
· prema potrebama
· na području Općine Cerna postoji 531 led žarulja, 511 rasvjetnih stupova te 111 reflektora

	
	
	17.301,41 €

	UKUPNO: 
	17.301,41 €

	3.
	A100113- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
	

	3.1.
	Košnja trave i održavanje javnih površina
· na području Općine Cerna je cca 83 352 m2 zelenih površina koje se održavaju tijekom godine sukladno ukazanim potrebama
	
	
	37.931,25 €

	3.2.
	Sadnja cvjetnih gredica 
· sadnja cvijeća se obavlja dva puta godišnje, u proljeće i jesen
· oko 1500 kom presadnica cvijeća u proljeće, oko 1500 kom presadnica cvijeća u jesen
	
	
	888,45 €

	3.3.
	Gorivo
· potrošnja goriva za kosilice i strojeve koji su potrebni za održavanje komunalne infrastrukture tijekom cijele godine
	
	
	11.159,72 €

	UKUPNO: 
	49.979,42 €

	4.
	A100114- ODRŽAVANJE GROBLJA 
	

	4.1.
	Košnja i održavanje groblja – infrastrukture, objekata i javnih površina 
· na  k.č. 1556 površine  22 602 m2, groblja u Cerni
· na k.č. 207 površine 3694 m2 groblja u Šiškovcima
· objekt mrtvačnice u Cerni 116 m2
· objekt mrtvačnice u Šiškovcima 66 m2
· održavanje groblja tijekom cijele godine
	
	
	4.491,31 €

	4.2.
	Iskop grobnih mjesta
· iskop 10-ak grobnih mjesta bagerom na godišnjoj razini 
	
	
	410,00 €

	UKUPNO: 
	4.901,31 €

	5.
	A100174- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA
	


	5.1.
	Održavanje poljskih puteva nasipavanjem kamena
· na području Općine Cerna se nalazi 238 100 m2 neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, 
· planira se poravnanje neasfaltiranih cesta te nasipavanje kamenom istih 
· radovi se izvode godišnje prema potrebama 

	
	
	191.981,94 €

	UKUPNO: 
	191.981,94 €

	6.
	T100175- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA- JAVNI RAD     
	

	6.1.
	Javni radovi
· planiranje zapošljavanja 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci
	
	
	28.565,52 €

	UKUPNO: 
	28.565,52 €

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU REALIZIRAN JE U IZNOSU OD:                                                                                                    348.659,50 €




III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju osigurana su iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	IZVRŠENJE (€)

	Komunalna djelatnost
	251.792,10

	Pomoći
	96.867,40

	UKUPNI PRIHODI
	348.659,50





IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.
                                                                                                             
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA:  400-01/24-01/1
URBROJ:  2196-11-01-26-71   
Cerna, 15. svibnja 2026.		       
       	

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                       Josip Štorek












   
