Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuju se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Za izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. utrošen je iznos od 348.659,50 €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Ovaj Program obuhvaća:

- održavanje nerazvrstanih cesta predstavlja mjere koje se provode tijekom cijele godine, a odnose se na održavanje tehničke i prometne ispravnosti, poboljšanje i saniranje rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja prometnih znakova i signalizacije, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, čišćenje snijega

- održavanje javnih površina podrazumijeva košnju parkova, kanala i ostalih površina koji su u vlasništvu Općine Cerna, sakupljanje otpada s javnih površina kao i zamjena i čišćenje košara za otpad, održavanje drveća (orezivanje i sanacija granja), sadnja i održavanje cvijeća

- održavanje groblja  obuhvaća održavanje grobnih objekata- mrtvačnice na groblju u Cerni i Šiškovcima, uklanjanje otpada, uređenje okoliša – košnja travnjaka i drugih zelenih površina, te iskop grobnih mjesta

- održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).

- održavanje poljskih puteva obuhvaća troškove poravnanja površina i nasipanja kamenom istih

Članak 4.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godini planirano održavanje komunalne infrastrukture građenje izvršilo se u sljedećim iznosima:

| R. br. | Naziv operacije | Proračun 2025. – IV. rebalans (€) | Izvršenje € | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanja nerazvrstanih cesta | 80.000,00 | 55.929,90 | 41 Komunalna djelatnost |
| 2. | Održavanja javne rasvjete | 20.000,00 | 17.301,41 | 41 Komunalna djelatnost |
| 3. | Održavanja javnih površina | 56.431,25 | 49.979,42 | 41 Komunalna djelatnost |
| 4. | Održavanja groblja | 7.000,00 | 4.901,31 | 41 Komunalna djelatnost |
| 5. | Održavanje poljskih puteva | 193.029,38 | 191.981,94 | 41 Komunalna djelatnost 11 Opći prihodi i primici |
| 6. | Revitalizacija javnih površina – Javni rad | 28.565,52 | 28.565,52 | 52 Pomoći |
|  | UKUPNO: | 385.026,15 | 348.659,50 |  |

Članak 5.

Opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i izvršenje pojedinih troškova po djelatnostima prikazani su u tabeli u nastavku:

| STAVKE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A100111- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
|  |  |  |  | Izvršenje (€) |
| 1.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta: - krpanje i sanacija rupa na asfaltnim kolnicima - sanacija rubnjaka - na području Općine Cerna se nalazi 17 597 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta čije se održavanje planira sukladno ukazanim potrebama tijekom godine |  |  | 53.518,37 |
| 1.2. | Popravak i izgradnja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije prema potrebama |  |  | 2.411,53 € |
| 1.3. | Zimska služba- čišćenje snijega prema sezonskim potrebama |  |  | 0,00 € |
| 1.4. | Hitni popravci i intervencije prema potrebama |  |  | 0,00 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 55.929,90 € |
| 2. | A100112- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |
| 2.1. | - održavanje uređaja javne rasvjete - prema potrebama - na području Općine Cerna postoji 531 led žarulja, 511 rasvjetnih stupova te 111 reflektora |  |  | 17.301,41 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 17.301,41 € |
| 3. | A100113- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 3.1. | Košnja trave i održavanje javnih površina - na području Općine Cerna je cca 83 352 m2 zelenih površina koje se održavaju tijekom godine sukladno ukazanim potrebama |  |  | 37.931,25 € |
| 3.2. | Sadnja cvjetnih gredica - sadnja cvijeća se obavlja dva puta godišnje, u proljeće i jesen - oko 1500 kom presadnica cvijeća u proljeće, oko 1500 kom presadnica cvijeća u jesen |  |  | 888,45 € |
| 3.3. | Gorivo - potrošnja goriva za kosilice i strojeve koji su potrebni za održavanje komunalne infrastrukture tijekom cijele godine |  |  | 11.159,72 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 49.979,42 € |
| 4. | A100114- ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |
| 4.1. | Košnja i održavanje groblja – infrastrukture, objekata i javnih površina - na k.č. 1556 površine 22 602 m2, groblja u Cerni - na k.č. 207 površine 3694 m2 groblja u Šiškovcima - objekt mrtvačnice u Cerni 116 m2 - objekt mrtvačnice u Šiškovcima 66 m2 - održavanje groblja tijekom cijele godine |  |  | 4.491,31 € |
| 4.2. | Iskop grobnih mjesta - iskop 10-ak grobnih mjesta bagerom na godišnjoj razini |  |  | 410,00 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 4.901,31 € |
| 5. | A100174- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA |  |  |  |
| 5.1. | Održavanje poljskih puteva nasipavanjem kamena - na području Općine Cerna se nalazi 238 100 m2 neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, - planira se poravnanje neasfaltiranih cesta te nasipavanje kamenom istih - radovi se izvode godišnje prema potrebama |  |  | 191.981,94 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 191.981,94 € |
| 6. | T100175- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA- JAVNI RAD |  |  |  |
| 6.1. | Javni radovi - planiranje zapošljavanja 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci |  |  | 28.565,52 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 28.565,52 € |
| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU REALIZIRAN JE U IZNOSU OD: 348.659,50 € |  |  |  |  |

III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju osigurana su iz sljedećih prihoda:

| PRIHODI | IZVRŠENJE (€) |
| --- | --- |
| Komunalna djelatnost | 251.792,10 |
| Pomoći | 96.867,40 |
| UKUPNI PRIHODI | 348.659,50 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  400-01/24-01/1

URBROJ:  2196-11-01-26-71

Cerna, 15. svibnja 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek