[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 20. travnja 2026. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A
IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2026. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2026. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U 2026. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:


	OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA
	PLAN 2026. (€)
	I. IZMJENE I DOPUNE

	Sigurnost u prometu
	10.000,00
	10.000,00

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	693.285,35
	728.285,35

	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna
	0,00
	356.105,45

	Izgradnja pristupne ceste i parkirališta za potrebe javnih građevina Doma hrvatskih branitelja  i Ribičkog doma u Cerni
	0,00
	12.000,00

	Izgradnja rasvjete na pomoćnom igralištu NK Tomislava
	0,00
	32.000,00

	UKUPNO:
	703.285,35
	1.138.390,80





II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2026. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	
PLAN 2026.
	I. IZMJENE I DOPUNE
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	1.
	Sigurnost u prometu 
-postavljanje ležećih policajaca, uspornika i odbojnika 
	10.000,00
	10.000,00
	52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna
	0,00
	356.105,45
	5011 Pomoći iz državnog proračuna – nacionalno sufinanciranje
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Izgradnja pristupne ceste i parkirališta za potrebe javnih građevina Doma hrvatskih branitelja i Ribičkog doma u Cerni
	0,00
	12.000,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Izgradnja rasvjete na pomoćnom igralištu NK Tomislava
	0,00
	32.000,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	10.000,00
	410.105,45 €




2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	PLAN 2026. (€)
	I. IZMJENE I DOPUNE
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	1.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
- rekonstrukcija  1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta
	693.285,35
	602.744,83 €



125.540,52 €
	56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
11 Opći prihodi i primici

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	
	728.285,35 €



2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2026. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.138.390,80 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.138.390,80 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 



	VRSTE PRIHODA
	IZNOS (€)

	Opći prihodi i primici
	169.540,52

	Pomoći
	10.000,00

	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
	602.744,83

	Pomoći iz državnog proračuna – nacionalno sufinanciranje
	356.105,45

	UKUPNO
	1.138.390,80 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/25-01/1
URBROJ: 2196-11-02-26-17				
Cerna, 20. travnja 2026.godine

	           PREDSJEDNIK
	Mario Kesegić, mag.ing.mech.
