Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2026. godine, donijelo je

- IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2026. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2026. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U 2026. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:

| OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA | - IZMJENE I DOPUNE | - IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Sigurnost u prometu | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 728.285,35 | 726.916,78 |
| Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna | 356.105,45 | 356.105,45 |
| Izgradnja pristupne ceste i parkirališta za potrebe javnih građevina Doma hrvatskih branitelja i Ribičkog doma u Cerni | 12.000,00 | 21.000,00 |
| Izgradnja rasvjete na pomoćnom igralištu NK Tomislava | 32.000,00 | 32.512,50 |
| Izgradnja nogostupa u naselju Cerna – Dobra voda | 0,00 | 20.000,00 |
| Izgradnja trga u naselju Šiškovci | 0,00 | 40.000,00 |
| Izgradnja nerazvrstane ceste u naselju Cerna – ul. I. Bučaka | 0,00 | 7.375,00 |
| UKUPNO: | 1.138.390,80 | 1.213.909,73 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE |  | - IZMJENE I DOPUNE |  | - IZMJENE I DOPUNE | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nerazvrstane ceste u naselju Cerna – ul. I. Bučaka |  | 0,00 |  | 7.375,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |  |
| UKUPNO |  | 0,00 € |  | 7.375,00 € |  |  |  |

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | - IZMJENE I DOPUNE | - IZMJENE I DOPUNE | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sigurnost u prometu -postavljanje ležećih policajaca, uspornika i odbojnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja Doma hrvatskih branitelja Općine Cerna | 365.105,45 | 356.105,45 | 5011 Pomoći iz državnog proračuna – nacionalno sufinanciranje | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Izgradnja pristupne ceste i parkirališta za potrebe javnih građevina Doma hrvatskih branitelja i Ribičkog doma u Cerni | 12.000,00 | 21.000,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Izgradnja rasvjete na pomoćnom igralištu NK Tomislava | 32.000,00 | 32.512,50 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
|  | Izgradnja nogostupa u naselju Cerna – Dobra voda | 0,00 | 20.000,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
|  | Izgradnja trga u naselju Šiškovci | 0,00 | 40.000,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 419.105,45 | 479.617,95 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | - IZMJENE I DOPUNE |  | - IZMJENE I DOPUNE | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca - rekonstrukcija 1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta | 602.744,83 € 125.540,52 € |  | 33.631,43 € 567.744,83 € 125.540,52 € | 56 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 56581 Europski poljoprivredni fond za ruralni Razvoj-predfinanciranje iz izvora 81 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 728.285,35 | 726.916,78 € |  |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2026. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.213.909,73 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.213.909,73 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS (€) |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 246.428,02 |
| Pomoći | 10.000,00 |
| Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 33.631,43 |
| 56581 Europski poljoprivredni fond za ruralni Razvoj-predfinanciranje iz izvora 81 | 567.744,83 |
| Pomoći iz državnog proračuna – nacionalno sufinanciranje | 356.105,45 |
| UKUPNO | 1.213.909,73 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/25-01/1

URBROJ: 2196-11-02-26-22

Cerna, 30. lipnja 2026.godine

PREDSJEDNIK

Mario Kesegić, mag.ing.mech.