Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 12. sjednici održanoj 30. lipnja 2026. godine, donijelo je

- IZMJENE PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA  2026. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2026. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Utvrđuje se ukupni iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 161.126,64 € a I. dopunama program iznosi 182.126,64 €. U II. Izmjenama programa iznosi 153.213,18 €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Ovaj Program obuhvaća:

- održavanje nerazvrstanih cesta predstavlja mjere koje se provode tijekom cijele godine, a odnose se na održavanje tehničke i prometne ispravnosti, poboljšanje i saniranje rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja prometnih znakova i signalizacije, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, čišćenje snijega

- održavanje javnih površina podrazumijeva košnju parkova, kanala i ostalih površina koji su u vlasništvu Općine Cerna, sakupljanje otpada s javnih površina kao i zamjena i čišćenje košara za otpad, održavanje drveća (orezivanje i sanacija granja), sadnja i održavanje cvijeća

- održavanje groblja  obuhvaća održavanje grobnih objekata- mrtvačnice na groblju u Cerni i Šiškovcima, uklanjanje otpada, uređenje okoliša – košnja travnjaka i drugih zelenih površina, te iskop grobnih mjesta

- održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).

- održavanje poljskih puteva obuhvaća troškove poravnanja površina i nasipanja kamenom istih

Članak 4.

Opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i procjena pojedinih troškova po djelatnostima prikazani su u tabeli u nastavku:

| STAVKE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A100111- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I. Dopune II. Izmjene |  |  |  |
| 1.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta: - krpanje i sanacija rupa na asfaltnim kolnicima - sanacija rubnjaka - na području Općine Cerna se nalazi 17 597 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta čije se održavanje planira sukladno ukazanim potrebama tijekom godine |  | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.2. | Popravak i izgradnja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije prema potrebama |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3. | Zimska služba- čišćenje snijega prema sezonskim potrebama |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.4. | Hitni popravci i intervencije prema potrebama |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 20.000,00 € |  | 20.000,00 € |
| 2. | A100112- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |
| 2.1. | - održavanje uređaja javne rasvjete - prema potrebama - na području Općine Cerna postoji 531 led žarulja, 511 rasvjetnih stupova te 111 reflektora |  | 14.955,44 € | 14.955,44 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 14.955,44 € |  | 14.955,44 € |
| 3. | A100113- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| 3.1. | Košnja trave i održavanje javnih površina - na području Općine Cerna je cca 83 352 m2 zelenih površina koje se održavaju tijekom godine sukladno ukazanim potrebama |  | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 3.2. | Sadnja cvjetnih gredica - sadnja cvijeća se obavlja dva puta godišnje, u proljeće i jesen - oko 1500 kom presadnica cvijeća u proljeće, oko 1500 kom presadnica cvijeća u jesen |  | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 3.3. | Gorivo - potrošnja goriva za kosilice i strojeve koji su potrebni za održavanje komunalne infrastrukture tijekom cijele godine |  | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 43.000,00 € |  | 43.000,00 € |
| 4. | A100114- ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |  |
| 4.1. | Košnja i održavanje groblja – infrastrukture, objekata i javnih površina - na k.č. 1556 površine 22 602 m2, groblja u Cerni - na k.č. 207 površine 3694 m2 groblja u Šiškovcima - objekt mrtvačnice u Cerni 116 m2 - objekt mrtvačnice u Šiškovcima 66 m2 - održavanje groblja tijekom cijele godine |  | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 4.2. | Iskop grobnih mjesta - iskop 10-ak grobnih mjesta bagerom na godišnjoj razini |  | 2.000,00 | 2.000,00 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 20.000,00 € |
| 5. | A100174- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA |  |  |  |
| 5.1. | Održavanje poljskih puteva nasipavanjem kamena - na području Općine Cerna se nalazi 238 100 m2 neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, - planira se poravnanje neasfaltiranih cesta te nasipavanje kamenom istih - radovi se izvode godišnje prema potrebama - sanacija poljskog puta u Ribičkoj ulici u Cerni |  | 34.000,00 21.000,00 | 34.000,00 € 21.257,74 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 55.257,74 € |
| 6. | T100175- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA- JAVNI RAD |  |  |  |
| 6.1. | Javni radovi - planiranje zapošljavanja 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci |  | 29.171,20 | 0,00 € |
| UKUPNO: |  |  |  | 0,00 € |
| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU UKUPNO: 153.213,18 € |  |  |  |  |

Članak 5.

Procjena troškova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

| R. br. | Naziv aktivnosti | Iznos € |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanja nerazvrstanih cesta | 20.000,00 |
| 2. | Održavanja javne rasvjete | 14.955,44 |
| 3. | Održavanja javnih površina | 43.000,00 |
| 4. | Održavanja groblja | 20.000,00 |
| 5. | Održavanje poljskih puteva | 55.257,74 |
| 6. | Revitalizacija javnih površina- javni rad | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 153.213,18 |

III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

| PRIHODI | PLAN ZA 2026.G. (€) |
| --- | --- |
| Doprinos za šume | 76.955,44 |
| Komunalni doprinos | 7.000,00 |
| Grobna naknada | 20.000,00 |
| Zakup poljoprivrednog zemljišta | 28.000,00 |
| Pomoći | 0,00 |
| Opći prihodi i primitci | 21.257,74 |
| UKUPNI PRIHODI | 153.213,18 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/25-01/1

URBROJ: 2196-11-02-26-21

Cerna, 30. lipnja 2026.godine

PREDSJEDNIK

Mario Kesegić, mag.ing.mech.