[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 08. listopada 2024. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2024. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U 2024. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:
	AKTIVNOSTI 
	II. IZMJENE I DOPUNE (€)
	III. IZMJENE I DOPUNE (€)

	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	5.000,00

	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00
	10.000,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira
	37.000,00
	36.205,36

	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima	
	53.089,12
	53.089,12

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	5.000,00
	5.000,00

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	20.000,00
	18.732,40

	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma 
	9.000,00
	9.000,00

	Sigurnost u prometu
	35.000,00
	20.000,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio
	220.000,00
	120.000,00

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	100.000,00
	10.000,00

	Sanacija pješačkih površina- J.J. Strossmayera
	75.000,00
	72.719,86

	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	35.000,00
	0,00

	Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni
	65.000,00
	67.515,84

	Zacjevljenje oborinskog kanala
	0,00
	18.000,00

	
	
	

	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
	0,00
	45.000,00

	Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata
	0,00
	5.000,00

	UKUPNO:
	669.089,12
	495.262,58



II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2024. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	
II.IZMJENE I DOPUNE (€)
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	1.
	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00
	414 Doprinosi za šume
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	5.000,00
	52 Pomoći
110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sigurnost u prometu 
	20.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni
	67.515,84
	52 Pomoći
110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata
	5.000,00
	110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	112.515,84 €




2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	II.IZMJENE I DOPUNE (€)
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE

	1.
	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	53.089,12
	414 Doprinosi za šume
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira
	36.205,36
	110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	18.732,40
	110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	9.000,00
	110 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio
	120.000,00
	110 Opći prihodi i primici
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	10.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Sanacija pješačkih površina- J.J. Strossmayera
	72.719,86
	110 Opći prihodi i primici

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	0,00
	110 Opći prihodi i primici

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	9.
	Zacjevljenje oborinskog kanala
	18.000,00
	110 Opći prihodi i primici

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	10.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
	45.000,00
	414 Doprinosi za šume
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	382.746,74 €



2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2024. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 495.262,58 €.



Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 669.089,12 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 
	VRSTE PRIHODA
	IZNOS (€)

	Opći prihodi i primici
	337.173,46

	Pomoći
	50.000,00

	Doprinosi za šume
	108.089,12

	UKUPNO
	495.262,58 €



IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  361-04/23-01/4
URBROJ: 2196-11-02-24-5			
Cerna, 08. listopada 2024. godine

	           PREDSJEDNIK
	Mario Kesegić, mag.ing.mech.
