Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 08. listopada 2024. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2024. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U 2024. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:

| AKTIVNOSTI | II. IZMJENE I DOPUNE (€) | III. IZMJENE I DOPUNE (€) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira | 37.000,00 | 36.205,36 |
| Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 53.089,12 | 53.089,12 |
| Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 20.000,00 | 18.732,40 |
| Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Sigurnost u prometu | 35.000,00 | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio | 220.000,00 | 120.000,00 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Sanacija pješačkih površina- J.J. Strossmayera | 75.000,00 | 72.719,86 |
| Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 35.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni | 65.000,00 | 67.515,84 |
| Zacjevljenje oborinskog kanala | 0,00 | 18.000,00 |
| Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III. | 0,00 | 45.000,00 |
| Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata | 0,00 | 5.000,00 |
| UKUPNO: | 669.089,12 | 495.262,58 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2024. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | II.IZMJENE I DOPUNE (€) | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 414 Doprinosi za šume | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 5.000,00 | 52 Pomoći 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Sigurnost u prometu | 20.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni | 67.515,84 | 52 Pomoći 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama iz Domovinskog rata | 5.000,00 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 112.515,84 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | II.IZMJENE I DOPUNE (€) | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 53.089,12 | 414 Doprinosi za šume | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira | 36.205,36 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 18.732,40 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 9.000,00 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio | 120.000,00 | 110 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 10.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Sanacija pješačkih površina- J.J. Strossmayera | 72.719,86 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 0,00 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 9. | Zacjevljenje oborinskog kanala | 18.000,00 | 110 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 10. | Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III. | 45.000,00 | 414 Doprinosi za šume | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 382.746,74 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2024. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 495.262,58 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 669.089,12 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS (€) |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 337.173,46 |
| Pomoći | 50.000,00 |
| Doprinosi za šume | 108.089,12 |
| UKUPNO | 495.262,58 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  361-04/23-01/4

URBROJ: 2196-11-02-24-5

Cerna, 08. listopada 2024. godine

PREDSJEDNIK

Mario Kesegić, mag.ing.mech.