[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 30. listopada 2025. godine, donijelo je

III. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2025. godinu:


1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U 2025. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:


	OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA
	II. IZMJENE I DOPUNE
	III. IZMJENE I DOPUNE

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	1.000,00
	1.000,00

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	20.000,00
	23.097,54

	Sigurnost u prometu
	110.577,79
	95.380,29

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio
	100.000,00
	99.891,11

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	300.000,00
	300.000,00

	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
	107.000,00
	75.688,41

	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na k.č.258, 657 i 105/1
	82.779,78
	82.779,78

	Izgradnja pješake staze u ulici J. Kozarca u Šiškovcima
	35.000,00
	36.273,88

	Renovacija prostorija Općine
	14.000,00
	13.878,61

	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcima
	14.100,00
	14.073,81

	Izgradnja pješačke staze u ulici A. T. Jemrića u Šiškovcima
	97.540,45
	97.540,45

	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11.424,00

	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika općine Cerna
	15.000,00
	15.000,00

	Rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Cerna
	56.351,25
	56.351,25

	Uređenje parka „Delta“
	17.247,71
	17.247,71

	Uređenje parka „5. Gardijske brigade Sokolovi“
	12.221,25
	12.221,25

	UKUPNO:
	994.242,23
	951.848,09




II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.


2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	III. IZMJENE I DOPUNE
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	3.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	1.000,00
	52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sigurnost u prometu 
-postavljanje semafora 
	95.380,29
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja parkirališta i pješačke staze naselju Cerna na dijelu k.č.258,657 i 105/1
- izgradnja pješačke staze dužine 153m
- izgradnja 27 parkirališnih mjesta
	82.779,78
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Izgradnja pješake staze u ulici J. Kozarca u Šiškovcima
	36.273,88
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Izgradnja pješačke staze u ulici A. T. Jemrića u Šiškovcima
	97.540,45
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	9.
	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika općine Cerna
	15.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	11.
	Uređenje parka „Delta“
-izvođenje građevinskih radova te postavljanje jarbola visine 5m
	17.247,71
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	12.
	Uređenje parka „5. Gardijske brigade Sokolovi“ -izvođenje građevinskih radova te postavljanje jarbola visine 5m

	12.221,25
	52 Pomoći	
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	357.443,36 €




2.3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	II.IZMJENE I DOPUNE (€)
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE

	1.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
-asfaltiranje parkirališta ispred osnovne škole u Šiškovcima
	23.097,54
	49 Komunalna naknada – Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. Dio
-rekonstrukcija kolnika u dužini od 698m
	99.891,11
	110 Opći prihodi i primici
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
- rekonstrukcija 1140,83m prometnice, izgradnja 1140,83m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta
	300.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
- sanacija pješačke staze dužine 360m
	75.688,41
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Renovacija prostorija Općine
	13.878,61
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcima
	14.073,81
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna
	56.351,25
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	594.404,73 €


2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture u III. Izmjenama i dopunama iznosi 951.848,09 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 951.848,09 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 


	VRSTE PRIHODA
	IZNOS (€)

	Opći prihodi i primici
	271.589,58

	Pomoći
	468.139,85

	Komunalna djelatnost
	174.218,62

	Komunalna naknada- raspoloživa sredstva
	37.900,04

	UKUPNO
	951.848,09 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Članak 5.
Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-02-25-56		
Cerna, 30. listopada 2025. godine

	           PREDSJEDNIK
	Mario Kesegić, mag.ing.mech.
