Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

| Aktivnosti | Proračun 2024.- 2. rebalans (€) | Izvršenje (€) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira | 37.000,00 | 36.205,36 |
| Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 53.089,12 | 0,00 |
| Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima | 5.000,00 | 0,00 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 20.000,00 | 18.732,40 |
| Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma | 9.000,00 | 0,00 |
| Sigurnost u prometu | 35.000,00 | 2.016,25 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio | 220.000,00 | 350,00 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 100.000,00 | 13.375,00 |
| Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera | 75.000,00 | 72.719,86 |
| Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 35.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni | 65.000,00 | 66.015,84 |
| UKUPNO: | 669.089,12 | 209.414,71 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacije | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja vodovodne mreže | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Sigurnost u prometu | 2.016,25 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni | 66.015,84 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 68.032,09 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira | 36.205,36 | 52 Pomoći 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 0,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 18.732,40 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 0,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio | 350,00 | 11 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 13.375,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera | 72.719,86 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 0,00 | 52 Pomoći 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 141.382,62 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture od 01.01.2024. do 30.06.2024. iznosi 209.414,71 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 209.414,71 € osigurala su se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 196.039,71 |
| Pomoći | 13.375,00 |
| Namjenski primici od zaduženja | 0,00 |
| Komunalna djelatnost | 0,00 |
| UKUPNO | 209.414,71 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Članak 5.

Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  361-04/23-01/4

URBROJ: 2196-11-01-24-4

Cerna, 13. rujna 2024.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek