[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

 
IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2024. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

	Aktivnosti
	Proračun 2024.- 2. rebalans (€)
	Izvršenje (€)

	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	0,00

	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00
	0,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira
	37.000,00
	36.205,36

	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	53.089,12
	0,00

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima
	5.000,00
	0,00

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	20.000,00
	18.732,40

	Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma
	9.000,00
	0,00

	Sigurnost u prometu
	35.000,00
	2.016,25

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio
	220.000,00
	350,00

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	100.000,00
	13.375,00

	Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera  
	75.000,00
	72.719,86

	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	35.000,00
	0,00

	Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni
	65.000,00
	66.015,84

	UKUPNO:
	669.089,12
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II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	[bookmark: _Hlk168480494]
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Izgradnja kanalizacije
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja vodovodne mreže
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovima
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sigurnost u prometu
	2.016,25
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja vanjskog vježbališta- ulični trening u Cerni
	66.015,84
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	68.032,09
	





2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	
Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici Kralja Zvonimira
	36.205,36
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
	0,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	18.732,40
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	0,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. dio
	350,00
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	13.375,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Sanacija pješačkih površina – J.J. Strossmayera  
	72.719,86
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	0,00
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	 141.382,62 €





2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale. 

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture od 01.01.2024. do 30.06.2024. iznosi 209.414,71 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 209.414,71 € osigurala su se iz sljedećeg vrsta prihoda: 

	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	196.039,71

	Pomoći
	13.375,00

	Namjenski primici od zaduženja
	0,00

	Komunalna djelatnost
	0,00

	UKUPNO
	209.414,71 €






IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Članak 5.
Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  361-04/23-01/4
URBROJ: 2196-11-01-24-4				
Cerna, 13. rujna 2024.godine 


                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                          Josip Štorek 


























