[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 44. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

 
IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.06.2025. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

	Aktivnosti
	Proračun 2025.- I. rebalans (€)
	Izvršenje (€)

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	5.000,00
	0,00

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	20.000,00
	6.309,57

	Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma
	9.000,00
	0,00

	Sigurnost u prometu
	80.000,00
	85.380,29

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II.dio
	100.000,00
	99.891,11

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	500.000,00
	0,00

	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	30.000,00
	0,00

	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III.
	45.000,00
	48.688,41

	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1
	82.000,00
	82.779,78

	Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića
	20.000,00
	0,00

	Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni
	20.000,00
	0,00

	Sanacija pješačke staze ulice J. Kozarca u Šiškovcima
	35.000,00
	0,00

	Renovacija prostorija općine
	14.000,00
	13.878,61

	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcma
	14.100,00
	14.073,81

	Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima
	95.000,00
	76.300,04

	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11.424,00

	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika Općine Cerna
	15.000,00
	4.125,00

	Parkiralište, pješačka staza i kolni prilazi u ulici Velika Cerna u Cerni
	73.000,00
	0,00

	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna
	45.000,00
	55.351,25

	UKUPNO:
	1.213.524,00
	498.201,87




II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	[bookmark: _Hlk168480494]
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	4.125,00
	52 Pomoći 
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1
	82.779,78
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Sigurnost u prometu
-postavljanje semafora
	85.380,29
	11 Opći prihodi i primici
41 Komunalna djelatnost
49 Raspoloživa sredstva
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni
-izgradnja 4 autobusna stajališta
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima
	76.300,04
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika Općine Cerna
	4.125,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Parkiralište, pješačka staza i kolni prilazi u ulici Velika Cerna u Cerni
	0,00
	49 Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	248.585,11
	



2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.


2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	
R.br.
	
Aktivnost
	
Izvršenje (€)
	
Izvor financiranja
	
Zahvati, radovi, usluge i sl.

	1.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
- asfaltiranje parkirališta OS u Šiškovcima
	6.309,57
	49 Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
- dužina kolnika za sanaciju iznosi 180 m
	0,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	0,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. Dio
- rekonstrukcija kolnika u dužini od 698 m

	99.891,11
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
- rekonstrukcija  1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III.
- sanacija pješačke staze dužine 360 m
	48.688,41
	41 Komunalna djelatnost 
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića
- površina ceste za sanaciju iznosi 4864,63 m2
	0,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija pješačke staze ulice J. Kozarca u Šiškovcima
	0,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	9.
	Renovacija prostorija općine
	13.878,61
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	10.
	Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcma
	14.073,81
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	11.
	Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni
	11.424,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	12.
	Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna
	55.351,25
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	249.616,76 





2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale. 



III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno polugodišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 498.201,87 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 428.201,87 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 

	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	143.075,29

	Pomoći
	116.795,89

	Komunalna djelatnost
	147.218,62

	Raspoloživa sredstva
	21.112,07

	UKUPNO
	428.201,87 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika Općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

[bookmark: _Hlk168488259]KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-01-25-33		
Cerna, 22. rujna 2025.


                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                          Josip Štorek 


























