Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 44. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u Općini Cerna za 2024. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.06.2025. godini planirano građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršilo se u sljedećim iznosima:

| Aktivnosti | Proračun 2025.- I. rebalans (€) | Izvršenje (€) |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 5.000,00 | 0,00 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 20.000,00 | 6.309,57 |
| Dodatna ulaganja na zgradi lovačkog doma | 9.000,00 | 0,00 |
| Sigurnost u prometu | 80.000,00 | 85.380,29 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II.dio | 100.000,00 | 99.891,11 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 500.000,00 | 0,00 |
| Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 30.000,00 | 0,00 |
| Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. | 45.000,00 | 48.688,41 |
| Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1 | 82.000,00 | 82.779,78 |
| Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića | 20.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni | 20.000,00 | 0,00 |
| Sanacija pješačke staze ulice J. Kozarca u Šiškovcima | 35.000,00 | 0,00 |
| Renovacija prostorija općine | 14.000,00 | 13.878,61 |
| Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcma | 14.100,00 | 14.073,81 |
| Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima | 95.000,00 | 76.300,04 |
| Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni | 11.424,00 | 11.424,00 |
| Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika Općine Cerna | 15.000,00 | 4.125,00 |
| Parkiralište, pješačka staza i kolni prilazi u ulici Velika Cerna u Cerni | 73.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna | 45.000,00 | 55.351,25 |
| UKUPNO: | 1.213.524,00 | 498.201,87 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 4.125,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja parkirališta i pješačke staze u naselju Cerna na dijelu k.č. 258,657 i 105/1 | 82.779,78 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Sigurnost u prometu -postavljanje semafora | 85.380,29 | 11 Opći prihodi i primici 41 Komunalna djelatnost 49 Raspoloživa sredstva 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni -izgradnja 4 autobusna stajališta | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja pješačke staze u ulici A.T. Jemrića u Šiškovcima | 76.300,04 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Izgradnja Doma hrvatskih branitelja i umirovljenika Općine Cerna | 4.125,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Parkiralište, pješačka staza i kolni prilazi u ulici Velika Cerna u Cerni | 0,00 | 49 Raspoloživa sredstva | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 248.585,11 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nije bilo građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.br. | Aktivnost | Izvršenje (€) | Izvor financiranja | Zahvati, radovi, usluge i sl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima - asfaltiranje parkirališta OS u Šiškovcima | 6.309,57 | 49 Raspoloživa sredstva | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića - dužina kolnika za sanaciju iznosi 180 m | 0,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 0,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira – II. Dio - rekonstrukcija kolnika u dužini od 698 m | 99.891,11 | 11 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca - rekonstrukcija 1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni – faza III. - sanacija pješačke staze dužine 360 m | 48.688,41 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića - površina ceste za sanaciju iznosi 4864,63 m2 | 0,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija pješačke staze ulice J. Kozarca u Šiškovcima | 0,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 9. | Renovacija prostorija općine | 13.878,61 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 10. | Asfaltiranje parkirališta ispred trgovine u Šiškovcma | 14.073,81 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 11. | Sanacija ceste u ulici A. Starčevića u Cerni | 11.424,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 12. | Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerna | 55.351,25 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 249.616,76 |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini nije bilo građevina komunalne infrastrukture koje su se uklanjale.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno polugodišnje izvršenje programa građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 498.201,87 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 428.201,87 € osigurala će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 143.075,29 |
| Pomoći | 116.795,89 |
| Komunalna djelatnost | 147.218,62 |
| Raspoloživa sredstva | 21.112,07 |
| UKUPNO | 428.201,87 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika Općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2196-11-01-25-33

Cerna, 22. rujna 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek