Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:


IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA  
 ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA  2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Utvrđuje se ukupni iznos od 104.963,24 € utrošen za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. za izvršenje ovog Programa. 

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Utvrđuje se Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

	R. br.
	Naziv operacije
	Plan 2024.- 2. rebalans
	Izvršenje €
	Izvor financiranja

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	50.000,00
	35.365,37
	41 Komunalna djelatnost

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	40.000,00
	21.083,88
	41 Komunalna djelatnost

	3.
	Održavanja javnih površina
	56.500,00
	29.457,03
	41 Komunalna djelatnost

	4.
	Održavanja groblja
	11.000,00

	8.600,00
	41 Komunalna djelatnost

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	60.544,56
	5.375,00 
	41 Komunalna djelatnost

	6.
	Revitalizacija javnih površina – Javni rad
	18.360,00
	5.081,96
	52 Pomoći

	
	UKUPNO:
	236.404,56
	104.963,24
	


			
1.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje asfaltnih ulica
	35.365,37

	Ukupno:
	35.365,37



2. Održavanje javne rasvjete
	Naziv operacije
	Iznos €

	Održavanje javne rasvjete
	21.083,88

	Ukupno:
	21.083,88







3.  Održavanje javnih površina
	Naziv operacije
	Iznos €

	Košenje i održavanje parkova, kanala i ulica
	22.696,62

	Gorivo
	6.760,41

	Ukupno:
	29.457,03



4.   Održavanje groblja
	Naziv operacije
	Iznos €

	Iskop grobnog mjesta
	8.600,00

	Ukupno:
	8.600,00



5.   Održavanje poljskih puteva
	Naziv operacije
	Iznos €

	Nasipavanje poljskih puteva
	1.625,00

	Usluga drobljenja kamenog agregata
	3.750,00

	Ukupno:
	5.375,00



6. Revitalizacija javnih površina- javni rad
	Naziv operacije
	Iznos €

	Plaće
	4.276,36

	Doprinosi
	705,60

	Naknade za prijevoz
	100,00

	                                                               Ukupno:
	5.081,96




III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.

	Komunalna djelatnost
	92.104,89

	Pomoći
	9.049,67

	Naknada od osiguranja
	3.808,68

	UKUPNI PRIHODI
	104.963,24



IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.
                                                                                                             

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA:  363-04/23-01/7
URBROJ: 2196-11-01-24-4		      
Cerna, 13. rujna 2024. godine	       
       	

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                       Josip Štorek












   
