Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik Općine Cerna podnosi:

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA  2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Utvrđuje se ukupni iznos od 104.963,24 € utrošen za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. za izvršenje ovog Programa.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Utvrđuje se Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

| R. br. | Naziv operacije | Plan 2024.- 2. rebalans | Izvršenje € | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanja nerazvrstanih cesta | 50.000,00 | 35.365,37 | 41 Komunalna djelatnost |
| 2. | Održavanja javne rasvjete | 40.000,00 | 21.083,88 | 41 Komunalna djelatnost |
| 3. | Održavanja javnih površina | 56.500,00 | 29.457,03 | 41 Komunalna djelatnost |
| 4. | Održavanja groblja | 11.000,00 | 8.600,00 | 41 Komunalna djelatnost |
| 5. | Održavanje poljskih puteva | 60.544,56 | 5.375,00 | 41 Komunalna djelatnost |
| 6. | Revitalizacija javnih površina – Javni rad | 18.360,00 | 5.081,96 | 52 Pomoći |
|  | UKUPNO: | 236.404,56 | 104.963,24 |  |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Održavanje asfaltnih ulica | 35.365,37 |
| Ukupno: | 35.365,37 |

- Održavanje javne rasvjete

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 21.083,88 |
| Ukupno: | 21.083,88 |

- Održavanje javnih površina

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Košenje i održavanje parkova, kanala i ulica | 22.696,62 |
| Gorivo | 6.760,41 |
| Ukupno: | 29.457,03 |

4.   Održavanje groblja

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Iskop grobnog mjesta | 8.600,00 |
| Ukupno: | 8.600,00 |

5.   Održavanje poljskih puteva

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Nasipavanje poljskih puteva | 1.625,00 |
| Usluga drobljenja kamenog agregata | 3.750,00 |
| Ukupno: | 5.375,00 |

6. Revitalizacija javnih površina- javni rad

| Naziv operacije | Iznos € |
| --- | --- |
| Plaće | 4.276,36 |
| Doprinosi | 705,60 |
| Naknade za prijevoz | 100,00 |
| Ukupno: | 5.081,96 |

III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

| PRIHODI | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024. |
| --- | --- |
| Komunalna djelatnost | 92.104,89 |
| Pomoći | 9.049,67 |
| Naknada od osiguranja | 3.808,68 |
| UKUPNI PRIHODI | 104.963,24 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Izvještaj dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-04/23-01/7

URBROJ: 2196-11-01-24-4

Cerna, 13. rujna 2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek