Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2024. godine, donijelo je

P R O G R A M

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2025. godinu:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

U 2025. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:

| OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR |
| --- | --- |
| Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 |
| Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 |
| Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima | 70.000,00 |
| Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 5.000,00 |
| Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima | 20.000,00 |
| Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 9.000,00 |
| Sigurnost u prometu | 90.000,00 |
| Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio | 110.000,00 |
| Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca | 678.035,24 |
| Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića | 30.000,00 |
| Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III. | 15.000,00 |
| Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici V. Cerna | 120.000,00 |
| Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića | 20.000,00 |
| Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni | 20.000,00 |
| UKUPNO: | 1.202.035,24 |

- PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

  - GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | PLAN 2025. | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacije | 5.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima | 5.000,00 | 52 Pomoći 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Sigurnost u prometu -postavljanje semafora | 90.000,00 | 52 Pomoći 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici V. Cerna - izgradnja pješačke staze dužine 153m - izgradnja 27 parkirališnih mjesta | 120.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni -izgradnja 4 autobusna stajališta | 20.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 250.000,00 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.

  - POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.BR. | NAZIV INVESTICIJE | PLAN 2025. | IZVOR FINANCIRANJA | ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima -površine 1588,78 m2 oko sa rubnjacima, rigolima i potpornim zidovima | 70.000,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 2. | Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima - asfaltiranje parkirališta OS u Šiškovcima | 20.000,00 | 49 Komunalna naknada- Raspoloživa sredstva | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 3. | Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma | 9.000,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 4. | Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio - rekonstrukcija kolnika u dužini od 698 m | 110.000,00 | 11 Opći prihodi i primici 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 5. | Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca - rekonstrukcija 1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta | 678.035,24 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 6. | Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića - dužina kolnika za sanaciju iznosi 180 m | 30.000,00 | 11 Opći prihodi i primici | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 7. | Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III. - sanacija pješačke staze dužine 360 m | 15.000,00 | 41 Komunalna djelatnost | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| 8. | Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića - površina ceste za sanaciju iznosi 4864,63 m2 | 20.000,00 | 52 Pomoći | Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji |
| UKUPNO |  | 952.035,24 € |  |  |

  - GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.202.035,24 €.

Članak 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.202.035,24 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda:

| VRSTE PRIHODA | IZNOS |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 190.000,00 |
| Pomoći | 888.035,24 |
| Komunalna djelatnost | 104.000,00 |
| Komunalna naknada- raspoloživa sredstva | 20.000,00 |
| UKUPNO | 1.202.035,24 € |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.

Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2025. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/24-01/1

URBROJ: 2196-11-02-24-9

Cerna, 28. studenog 2024.godine

PREDSJEDNIK

Mario Kesegić, mag.ing.mech.