[bookmark: _Hlk55377152]Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna  na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2024. godine, donijelo je

P R O G R A M
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI CERNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuje se gradnja komunalne infrastrukture u općini Cerna za 2025. godinu:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.
U 2025. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:


	OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA
	PROCJENA TROŠKOVA U EUR

	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00

	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00

	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima	
	70.000,00

	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	5.000,00

	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
	20.000,00

	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma 
	9.000,00

	Sigurnost u prometu
	90.000,00

	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio
	110.000,00

	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
	678.035,24

	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
	30.000,00

	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
	15.000,00

	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici V. Cerna
	120.000,00

	Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića
	20.000,00

	Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni
	20.000,00

	UKUPNO:
	1.202.035,24




II. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2.2. GRAĐEVINSKO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA ĆE SE GRADITI NA UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	
PLAN 2025.
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	1.
	Izgradnja kanalizacije
	5.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Izgradnja vodovodne mreže
	10.000,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šiškovcima
	5.000,00
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Sigurnost u prometu 
-postavljanje semafora 
	90.000,00
	52 Pomoći
11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici V. Cerna
- izgradnja pješačke staze dužine 153m
- izgradnja 27 parkirališnih mjesta
	120.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Izgradnja autobusnog stajališta u V. Cerni
-izgradnja 4 autobusna stajališta
	20.000,00
	52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	250.000,00 €




2.3.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Neće biti građenja građevina izvan građevinskog područja.




2.4.  POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

	R.BR.
	NAZIV INVESTICIJE
	PLAN 2025.
	IZVOR FINANCIRANJA
	ZAHVATI, RADOVI, USLUGE I SL.

	1.
	Sanacija pješačkih staza u Šiškovcima
-površine 1588,78 m2 oko sa rubnjacima, rigolima i potpornim zidovima 
	70.000,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	2.
	Asfaltiranje parkirališta u Šiškovcima
- asfaltiranje parkirališta OS u Šiškovcima 
	20.000,00
	49 Komunalna naknada- Raspoloživa sredstva
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	3.
	Dodatna ulaganja na zgradi Lovačkog doma
	9.000,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	4.
	Rekonstrukcija kolnika u ulici K. Zvonimira- II. dio
- rekonstrukcija kolnika u dužini od 698 m

	110.000,00
	11 Opći prihodi i primici
52 Pomoći
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	5.
	Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u ulici J. Kozarca
- rekonstrukcija  1140,83 m prometnice, izgradnja 1140,83 m nogostupa, 105 izgrađenih parkirališnih mjesta
	678.035,24
	52 Pomoći

	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	6.
	Sanacija kolnika u ulici M. Matkovića
- dužina kolnika za sanaciju iznosi 180 m
	30.000,00
	11 Opći prihodi i primici
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	7.
	Sanacija pješačke staze ulice J.J. Strossmayera u Cerni- faza III.
- sanacija pješačke staze dužine 360 m
	15.000,00
	41 Komunalna djelatnost
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	8.
	Sanacija ceste u ulici I. Meštrovića 
- površina ceste za sanaciju iznosi 4864,63 m2
	20.000,00
	52 Pomoći 
	Građenje komunalne infrastrukture sukladno zakonu o gradnji

	UKUPNO
	952.035,24 €



2.5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI.

U 2025. godini neće biti građevina komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

III. NAČIN FINANCIRANJA

Ukupno program građenja objekata i komunalne infrastrukture iznosi 1.202.035,24 €.

Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 2., u ukupnom iznosu od 1.202.035,24 € osigurat će se iz sljedećeg vrsta prihoda: 



	VRSTE PRIHODA
	IZNOS

	Opći prihodi i primici
	190.000,00

	Pomoći
	888.035,24

	Komunalna djelatnost
	104.000,00

	Komunalna naknada- raspoloživa sredstva
	20.000,00

	UKUPNO
	1.202.035,24 €




IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Radovi utvrđeni ovim programom građenja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili nadopunjavati u skladu s aktima odnosno Odlukama Općinskog načelnika općine Cerna i Općinskog vijeća općine Cerna, a sve sukladno dinamici i načinu punjenja proračuna sredstvima koji su navedeni kao prihod iz kojih se radovi financiraju.













Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2025. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-02-24-9					
Cerna, 28. studenog 2024.godine

	           PREDSJEDNIK
	Mario Kesegić, mag.ing.mech.
