Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 27. sjednici održanoj 28. studenoga 2024. godine, donijelo je  


PROGRAM
 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA  2025. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Utvrđuje se ukupni iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 238.794,91 €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Ovaj Program obuhvaća:
1. održavanje nerazvrstanih cesta predstavlja mjere koje se provode tijekom cijele godine, a odnose se na održavanje tehničke i prometne ispravnosti, poboljšanje i saniranje rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja prometnih znakova i signalizacije, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, čišćenje snijega
2. održavanje javnih površina podrazumijeva košnju parkova, kanala i ostalih površina koji su u vlasništvu Općine Cerna, sakupljanje otpada s javnih površina kao i zamjena i čišćenje košara za otpad, održavanje drveća (orezivanje i sanacija granja), sadnja i održavanje cvijeća 
3. održavanje groblja  obuhvaća održavanje grobnih objekata- mrtvačnice na groblju u Cerni i Šiškovcima, uklanjanje otpada, uređenje okoliša – košnja travnjaka i drugih zelenih površina, te iskop grobnih mjesta 
4. održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).
5. održavanje poljskih puteva obuhvaća troškove poravnanja površina i nasipanja kamenom istih

Članak 4.
Opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i procjena pojedinih troškova po djelatnostima prikazani su u tabeli u nastavku: 




	
STAVKE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

	1.
	A100111- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                                     

	1.1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta:
· krpanje i sanacija rupa na asfaltnim kolnicima
· sanacija rubnjaka 
· na području Općine Cerna se nalazi 17 597 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta čije se održavanje planira sukladno ukazanim potrebama tijekom godine
	
	
	

       20.000,00 €



	1.2.
	Popravak i izgradnja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije 
prema potrebama
	
	
	6.000,00 €

	1.3.
	Zimska služba- čišćenje snijega
prema sezonskim potrebama
	
	
	4.000,00 €

	1.4.
	Hitni popravci i intervencije
prema potrebama 
	
	
	

	UKUPNO: 
	45.000,00 €

	2.
	A100112- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                           
	

	2.1.

	· održavanje uređaja javne rasvjete 
· prema potrebama
· na području Općine Cerna postoji 531 led žarulja, 511 rasvjetnih stupova te 111 reflektora

	
	
	37.000,00 €

	UKUPNO: 
	37.000,00 €

	3.
	A100113- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
	

	3.1.
	Košnja trave i održavanje javnih površina
· na području Općine Cerna je cca 83 352 m2 zelenih površina koje se održavaju tijekom godine sukladno ukazanim potrebama
	
	
	46.500,00 €

	3.2.
	Sadnja cvjetnih gredica 
· sadnja cvijeća se obavlja dva puta godišnje, u proljeće i jesen
· oko 1500 kom presadnica cvijeća u proljeće, oko 1500 kom presadnica cvijeća u jesen
	
	
	3.500,00 €

	3.3.
	Gorivo
· potrošnja goriva za kosilice i strojeve koji su potrebni za održavanje komunalne infrastrukture tijekom cijele godine
	
	
	15.500,00 €

	UKUPNO: 
	65.500,00 €

	4.
	A100114- ODRŽAVANJE GROBLJA 
	

	4.1.
	Košnja i održavanje groblja – infrastrukture, objekata i javnih površina 
· na  k.č. 1556 površine  22 602 m2, groblja u Cerni
· na k.č. 207 površine 3694 m2 groblja u Šiškovcima
· objekt mrtvačnice u Cerni 116 m2
· objekt mrtvačnice u Šiškovcima 66 m2
· održavanje groblja tijekom cijele godine
	
	
	3.000,00 €

	4.2.
	Iskop grobnih mjesta
· iskop 10-ak grobnih mjesta bagerom na godišnjoj razini 
	
	
	8.000,00 €

	UKUPNO: 
	11.000,00 €

	5.
	A100174- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA
	


	5.1.
	Održavanje poljskih puteva nasipavanjem kamena
· na području Općine Cerna se nalazi 238 100 m2 neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, 
· planira se poravnanje neasfaltiranih cesta te nasipavanje kamenom istih 
· radovi se izvode godišnje prema potrebama 

	
	
	

	UKUPNO: 
	67.134,91 €

	6.
	T100175- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA- JAVNI RAD     
	

	6.1.
	Javni radovi
· planiranje zapošljavanja 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci
	
	
	13.160,00

	UKUPNO: 
	13.160,00 €

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU UKUPNO:                    238.794,91 €



Članak 5.
Procjena troškova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

	R. br.
	Naziv aktivnosti
	Iznos €

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	45.000,00

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	37.000,00

	3.
	Održavanja javnih površina
	65.500,00

	4.
	Održavanja groblja
	11.000,00

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	67.134,91

	6.
	Revitalizacija javnih površina- javni rad
	13.160,00

	
	UKUPNO:
	238.794,91 








III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	PLAN ZA 2025.G. (€)

	Komunalna djelatnost
	223.634,91

	Naknada od osiguranja
	2.000,00

	Pomoći
	13.160,00

	UKUPNI PRIHODI
	238.794,91




IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2025. godine.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-02-24-7				   	       
Cerna, 28. studenog 2024.godine
       PREDSJEDNIK
			                           			   Mario Kesegić, mag.ing.mech.


