Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  članka 29. Statuta Općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18 i 2/22) Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine, donijelo je  


PROGRAM
 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA  2026. GODINU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom održavanje komunalne infrastrukture za 2026. godinu utvrđuje se opisi  poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Utvrđuje se ukupni iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 161.126,64 €.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.
Ovaj Program obuhvaća:
1. održavanje nerazvrstanih cesta predstavlja mjere koje se provode tijekom cijele godine, a odnose se na održavanje tehničke i prometne ispravnosti, poboljšanje i saniranje rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja prometnih znakova i signalizacije, održavanje biciklističkih i pješačkih staza, čišćenje snijega
2. održavanje javnih površina podrazumijeva košnju parkova, kanala i ostalih površina koji su u vlasništvu Općine Cerna, sakupljanje otpada s javnih površina kao i zamjena i čišćenje košara za otpad, održavanje drveća (orezivanje i sanacija granja), sadnja i održavanje cvijeća 
3. održavanje groblja  obuhvaća održavanje grobnih objekata- mrtvačnice na groblju u Cerni i Šiškovcima, uklanjanje otpada, uređenje okoliša – košnja travnjaka i drugih zelenih površina, te iskop grobnih mjesta 
4. održavanje javne rasvjete obuhvaća troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).
5. održavanje poljskih puteva obuhvaća troškove poravnanja površina i nasipanja kamenom istih

Članak 4.
Opis stavki održavanja komunalne infrastrukture i procjena pojedinih troškova po djelatnostima prikazani su u tabeli u nastavku: 




	
STAVKE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

	1.
	A100111- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                                     

	1.1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta:
· krpanje i sanacija rupa na asfaltnim kolnicima
· sanacija rubnjaka 
· na području Općine Cerna se nalazi 17 597 km asfaltiranih nerazvrstanih cesta čije se održavanje planira sukladno ukazanim potrebama tijekom godine
	
	
	16.000,00

	1.2.
	Popravak i izgradnja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije 
prema potrebama
	
	
	2.000,00

	1.3.
	Zimska služba- čišćenje snijega
prema sezonskim potrebama
	
	
	1.000,00

	1.4.
	Hitni popravci i intervencije
prema potrebama 
	
	
	1.000,00

	UKUPNO: 
	20.000,00 €

	2.
	A100112- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                           
	

	2.1.

	· održavanje uređaja javne rasvjete 
· prema potrebama
· na području Općine Cerna postoji 531 led žarulja, 511 rasvjetnih stupova te 111 reflektora

	
	
	14.955,44 €

	UKUPNO: 
	14.955,44 €

	3.
	A100113- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
	

	3.1.
	Košnja trave i održavanje javnih površina
· na području Općine Cerna je cca 83 352 m2 zelenih površina koje se održavaju tijekom godine sukladno ukazanim potrebama
	
	
	30.000,00 €

	3.2.
	Sadnja cvjetnih gredica 
· sadnja cvijeća se obavlja dva puta godišnje, u proljeće i jesen
· oko 1500 kom presadnica cvijeća u proljeće, oko 1500 kom presadnica cvijeća u jesen
	
	
	3.000,00 €

	3.3.
	Gorivo
· potrošnja goriva za kosilice i strojeve koji su potrebni za održavanje komunalne infrastrukture tijekom cijele godine
	
	
	10.000,00 €

	UKUPNO: 
	43.000,00 €

	4.
	A100114- ODRŽAVANJE GROBLJA 
	

	4.1.
	Košnja i održavanje groblja – infrastrukture, objekata i javnih površina 
· na  k.č. 1556 površine  22 602 m2, groblja u Cerni
· na k.č. 207 površine 3694 m2 groblja u Šiškovcima
· objekt mrtvačnice u Cerni 116 m2
· objekt mrtvačnice u Šiškovcima 66 m2
· održavanje groblja tijekom cijele godine
	
	
	18.000,00 €

	4.2.
	Iskop grobnih mjesta
· iskop 10-ak grobnih mjesta bagerom na godišnjoj razini 
	
	
	2.000,00 €

	UKUPNO: 
	20.000,00 €

	5.
	A100174- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA
	


	5.1.
	Održavanje poljskih puteva nasipavanjem kamena
· na području Općine Cerna se nalazi 238 100 m2 neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, 
· planira se poravnanje neasfaltiranih cesta te nasipavanje kamenom istih 
· radovi se izvode godišnje prema potrebama 

	
	
	34.000,00 €

	UKUPNO: 
	34.000,00 €

	6.
	T100175- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA- JAVNI RAD     
	

	6.1.
	Javni radovi
· planiranje zapošljavanja 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci
	
	
	29.171,20 €

	UKUPNO: 
	29.171,20 €

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU UKUPNO:                    161.126,64 €



Članak 5.
Procjena troškova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

	R. br.
	Naziv aktivnosti
	Iznos €

	1.
	Održavanja nerazvrstanih cesta	
	20.000,00

	2.
	Održavanja javne rasvjete
	14.955,44

	3.
	Održavanja javnih površina
	43.000,00

	4.
	Održavanja groblja
	20.000,00

	5.
	Održavanje poljskih puteva
	34.000,00

	6.
	Revitalizacija javnih površina- javni rad
	29.171,20

	
	UKUPNO:
	161.126,64 






III. VRSTE PRIHODA ZA FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini osiguravaju se iz sljedećih prihoda:
	PRIHODI
	PLAN ZA 2026.G. (€)

	Doprinos za šume
	76.955,44

	Komunalni doprinos
	7.000,00

	Grobna naknada
	20.000,00

	Zakup poljoprivrednog zemljišta
	28.000,00

	Pomoći 
	29.171,20

	UKUPNI PRIHODI
	161.126,64




IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2026. godine.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-01/25-01/1
URBROJ: 2196-11-02-25-5				   	       
Cerna, 17. prosinca 2025.godine
       PREDSJEDNIK
			                           			   Mario Kesegić, mag.ing.mech.


